Corso di Formazione

(Riservato agli Associati ACSEL e ACER)

La contabilità dei lavori nel contratto di lavori pubblici, nella disciplina coordinata, in particolare, degli artt. 155-186 del Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 554/1999 e degli art. 29 e 30 del Capitolato Generale di cui al D.M. n. 145/2000

PROGRAMMA

- Accertamento e registrazione dei lavori e natura pubblica degli atti contabili

- I documenti amministrativi e contabili per l’accertamento dei lavori (giornale dei lavori, libretti delle riserve e liste settimanali)

- Misurazione dei lavori e relative modalità: registro di contabilità ed annotazioni delle lavorazioni sullo stesso

- Riserve dell’appaltatore sul registro di contabilità

- Stato di Avanzamento Lavori, certificato per il pagamento di rate di acconto e di ultimazione dei lavori, termini per il pagamento degli acconti e del saldo, interessi per ritardati pagamenti

- Conto finale dei lavori e riserve dell’appaltatore sullo stesso

- Norme generali per la tenuta della contabilità: numerazione delle pagine, bollatura, iscrizione immediata delle misurazioni ed operazioni in contraddittorio dell’appaltatore

- Sottoscrizione dei documenti contabili da parte dei soggetti incaricati

- Le richieste dell’appaltatore relative alla fase di esecuzione dei lavori

Mercoledì 15 Aprile 2009 (15:00 - 19:00)

c/o ACER (Sala Convegni) – Via di Villa Patrizi, 11 - ROMA

Docente: Avv. Roberto TOMASUOLO (Avvocato Dirigente dell’Avvocatura Comune di Roma a r.)