Corso di Formazione

(Riservato agli Associati ACSEL e ACER)

Le riserve nel contratto dei lavori pubblici, nella disciplina coordinata, in particolare, degli artt. 165, 174 e 203 del Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 554/1999 e degli artt. 31 e 32 del Capitolato Generale di cui al D.M. n. 145/2000

PROGRAMMA

- Le richieste dell’appaltatore relative alla fase di esecuzione dei lavori

- Le riserve di appalto: onere generale dell’appaltatore che si concreta, qualunque ne sia il titolo, in una richiesta di maggiori compensi, rimborsi o indennizzi, in aggiunta ai corrispettivi contabilizzati dall’Amministrazione

- Sede vincolata ed esclusiva delle riserve: esclusivamente sui documenti contabili dell’appalto (registro di contabilità e conto finale) e sugli atti formali dell’appalto che devono essere sottoscritti dall’appaltatore (verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori, ordini di servizio e certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori)

- Tempestività delle riserve a pena di decadenza (primo atto idoneo a riceverle e conferma sul conto finale)

- Forma vincolata delle riserve: per iscritto, iscrizione, esplicazione, modalità e relativi termini, sottoscrizione ed effetti

- Contenuto delle riserve a pena di inammissibilità (indicazione precisa delle cifre e delle ragioni di ciascuna domanda)

- Immodificabilità della quantificazione delle riserve iscritte

- Decadenza dal diritto della riserva per mancata sottoscrizione dell’appaltatore del registro di contabilità nel termine previsto o per mancata esplicazione della riserva nei modi e termini indicati

- Deduzioni della direzione dei lavori sulle riserve: responsabilità in caso di omissione

- Definizione delle riserve al termine dei lavori

Mercoledì 1 Aprile 2009 (15:00 - 19:00)

c/o ACER (Sala Convegni) – Via di Villa Patrizi, 11 - ROMA

Docente: Avv. Roberto TOMASUOLO (Avvocato Dirigente dell’Avvocatura Comune di Roma a r.)